Задание 10. Метрики

Метрики производительности труда

| № | Метрика | Формула | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент завершения спринта (SCR) | (полностью выполненные задачи / все запланированные задачи) х 100% | 73,3% | К концу проекта команда стала выполнять 100% задач (итерация №3). Средний показатель приемлем, но первая итерация провалена (50%). |
| 2 | Скорость команды (Velocity) | Sum(выполненных задач) / количество итераций | 3,67 задач/итерацию | Стабильный рост: 3 → 4 → 4 задачи. Можно использовать для прогнозирования следующих спринтов. |
| 3 | Среднее время разработки раздела | Sum(Дутв. –Дсозд.) / n, Дсозд. - дата создания задачи на раздел; Дутв. - дата утверждения раздела. | 10,5 дней | Разделы с сенсорами заняли 14 дней (перенос через итерацию), остальные – 7 дней. Долгие задачи стоит дробить. |

Метрики качества созданного продукта

| № | Метрика | Формула | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полнота визуального оформления | (разделы с полным оформлением кода и рисунков / все разделы) х 100% | 100% | В итерации №3 все листинги и рисунки оформлены. Визуальная составляющая готова полностью. |
| 2 | Покрытие код-ревью | (разделы с проведенным ревью кода / все разделы с примерами кода) х 100% | 0% | Ни один раздел не проверен независимым разработчиком. Риск ошибок в примерах высок. |

Сводная таблица «План – Факт»

| Метрика из плана | Плановое значение | Фактическое значение | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Время разработки раздела | не задано | 10,5 дней | Норматив можно установить как 7–10 дней |
| Среднее количество правок | не задано | 0 | Либо идеально, либо ревью не было → нужен процесс |
| Доля студентов, изучивших методичку | ≥ 80% | нет данных | Не измерялось |
| Удовлетворенность методичкой | ≥ 80% | нет данных | Не измерялось |

Общий вывод

Производительность выросла к финалу, но старт был проблемным. Рекомендуется улучшить планирование первой итерации.

Качество контента страдает из-за отсутствия код-ревью. Без этого нельзя гарантировать корректность примеров для студентов. Срочно внедрить peer review перед утверждением разделов.